# Protokoll 27.06 + 05.07

* Protokoll geschrieben von Sophia
* Die grundlegenden Techniken und Prinzipien nach denen entwickelt werden soll wurden festgelegt:
  + SCRUM: Das Konzept von SCRUM wurde erarbeitet und das Team hat entschieden dieses anzuwenden. Die Sprints sind zwei Wochen lang, anstatt eines Daily Scrums werden Weekly Scrums geführt. Bei Problemen werden Sondertermine aufgesetzt. Sophia kümmert sich darum, dass die SCRUM-Regeln eingehalten werden. Die Rolle des Project Leads wird von allen geteilt, da nur ein „fiktiver“ Kunde besteht. Es werden Personas erstellt.
  + Wir werden GitHub als zentrale Plattform benutzen. Luis gab dem Team eine Einführung in GitHub und liest sich rein, wie man dieses in Eclipse anbindet.
  + Als Entwicklungsumgebung wurde Eclipse festgelegt.
  + Das Team benutzt Jira um Backlogitems anzulegen und den Fortschritt festzuhalten
  + Johanna und Martin gaben den Team eine Übersicht über die verschiedenen Clean Coding Prinzipien.
  + Das Team hat entschieden mit MariaDB zu arbeiten. Luca kümmert sich darum, wie man diese einbindet.
  + Kommunikationsplattform bleibt Teams.